北滘镇2018-2021年外围十村居环卫保洁和河涌养护项目需求

一、采购预算

人民币66644849.9元，其中子项A人民币22874933.87元，子项B人民币13062552.20元，子项C人民币17957659.65元，子项D人民币12749704.18元。

二、供应商资格要求

- 投标人必须满足《政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 本项目不接受联合体投标。

三、项目技术要求

（一）项目概述

项目情况说明：

1、本项目包括子项A、子项B、子项C、子项D，投标人须参加所有子项的投标。

2、投标人须对所有子项单独报价，否则作无效投标处理。

3、本项目按子项A→B→C→D的顺序进行评标。

4、投标人最多只能成为其中一个子项的中标候选人。若投标人已成为任一子项中标候选人，则自动失去成为其它子项的中标候选人资格，但不影响其在其他子项的投标有效性。

服务区域、面积长度明细等其他内容如下：

子项A、子项B工作区域图

子项C、子项D工作区域图

备注：服务区域图仅作示意用途，具体服务范围和路段以采购人提供的服务明细清单为准。

| 序号 服务内容 | 子项A | 子项B | 子项C | 子项D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务区域 | 碧江社区 三桂村 （含碧桂园社区教育机构的垃圾清运） | 西海村 桃村村 | 莘村村 水口村 马龙村 | 高村村 西滘村 上僚村 |
| 道路卫生保洁 一类面积（㎡） 服务期：36个月 | 85623.55 | 59296.99 | 92743.46 | 59604.49 |
| 道路卫生保洁 二类面积（㎡） 服务期：36个月 | 358486.07 | 148366.78 | 223057.37 | 356127.98 |
| 道路卫生保洁 三类面积（㎡） 服务期：36个月 | 634368.55 | 360852.12 | 411312.48 | 69548.15 |
| 主干河涌长度（km） 服务期：32.5个月 | 0 | 10.83 | 22.87 | 5.35 |
| 内河涌长度（km） 服务期：36个月 | 8.80 | 7.80 | 11.40 | 12.10 |

服务内容包括：

1、街道（含马路、人行道、公共区位）的清扫、保洁。

2、居民住户（包括高层的商住楼及待建地）、住宅小区、机关、团体、工厂（企业）、学校、饮食、商铺等生活垃圾（含废旧家具、床垫等）、绿化垃圾以及占地面积一平方米以下的零星无毒害工业垃圾及建筑垃圾的清运（含物业管理公司正在管理的小区及楼宇，如在服务期中该部份的小区及楼宇物业公司退出管理，中标人要即时接管所有的垃圾收运及清扫，接管后不再另行增加费用）。

3、雨水井、检查井和沙井的日常维护、清理疏通，地下雨水管网的日常清疏和维护等。

4、果皮箱、垃圾桶的清洗，及垃圾清运。

5、公厕的日常管理，公厕内设施的维护和修复等。

6、道路及人行道的日常洒水和清洗等，乱张贴、乱涂画清理和清洗等，道路水浸排涝及清疏，隧道、人行天桥等的清扫保洁。

7、采购人要求的应急事件处理及突击检查工作。

8、区域内主河涌和内河滩的保洁（不含基耕涌）。

9、区域内属于环卫保洁的其他事项。

（二）管理标准及要求：

卫生保洁服务管理的各项具体工作质量标准和作业规范除了切实按照《广东省市市容和环境卫生管理条例》、《佛山市城市市容和环境卫生管理规定》、《顺德区生活垃圾清扫收运管理规范》中所规定的执行外，还需按本招标文件的养护作业任务要求执行，详见招标文件有关说明、《顺德区美城行动考评标准》等。

（三）机械设备与人员基本要求：

1、机械设备

| 序号 设备 | 子项A | 子项B | 子项C | 子项D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路高压冲（清）洗车 | 1辆 | 1辆 | 1辆 | 1辆 |
| 农用货车 | 2辆 | 2辆 | 2辆 | 2辆 |
| 扫路车 | 1辆 | 1辆 | 1辆 | 1辆 |
| 垃圾压缩车 | 2辆 | 2辆 | 2辆 | 2辆 |
| 电动三轮车 | 10辆 | 10辆 | 10辆 | 10辆 |
| 艇（包含机动艇和木艇） | 4艘 | 5艘 | 5艘 | 5艘 |

说明：

（1）以上机械设备日常保养好，做好日常保养记录，确保随时可以正常使用。

（2）所有机械设备在合同签订后1个月内设置好，经采购人验收后登记在机械设备表。（以上自有设备需在验收前提供单位发票复印件）。

（3）所有作业车辆确保在服务期内处于年审有效期，且按照采购人要求统一标识，规范、清晰。

（4）上述所有作业车辆（设备）专用于本项目服务，并承诺服务期间有损坏的车辆和设备及时维修或更换到位；未经采购人允许，中标人不得擅自将上述车辆（设备）挪用于其它项目，否则将按照考评办法扣除当月服务评分。

（5）投标人可根据实际情况增加先进的机械设备，提高自身竞争力。

2、人员设置

| 序号 人员 | 子项A | 子项B | 子项C | 子项D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 主管人员 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 道路保洁人员 | 160 | 100 | 118 | 71 |
| 河涌保洁人员 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| 渠务人员 | 8 | 6 | 10 | 3 |
| 司机 | 8 | 5 | 8 | 6 |
| 人员总数 | 188 | 120 | 150 | 90 |

说明：

1、以上人员提供相关职称、驾照等证明文件。

2、中标人员工的最低基本工资不得低于投标截止日当期公布的广东省佛山市法定最低工资标准，并按照《劳动合同法》的相关规定支付给劳动者报酬；同时按规定为员工购买社会保障险，如不按要求购买的，一切后果由中标人负责。因中标人和其所聘请员工所产生的劳资纠纷，均由中标人自行解决。

3、中标人在合同签定后一个月内将所有参与本项目人员的身份证复印件给采购人备案确认；若由于中标人原因需要增减人员的，中标人先把增减的人员名单以书面形式送到采购人并获得采购人确定同意，中标人于每月1日至5日前，把增减的人员名单以书面形式送到采购人进行备案登记，并随时接受抽查。

4、合同履行期满，中标人自行遣散聘用人员，并承担相关的一切费用。因此产生的一切纠纷由中标人负责解决，并承担与此相关的一切经济责任和法律责任。

（四）项目技术与服务要求

1、规范文件及相关要求

切实按佛山市城市管理考评、顺德区“美城行动”考评标准、《顺德区生活垃圾清扫收运管理规范》等文件执行，中标人负责上述道路（包括二级路）路面、人行天桥、隧道（地下通道）和清理路面的撒漏物、清理公交车站周边的卫生和垃圾筒、清理排水管道、乱张贴、乱涂画以及乱堆放的清理，负责责任区域（各子项范围以内）内全部企事业单位、住宅小区的垃圾清运（转运至村居垃圾中转站或镇卫生处理厂即可）等工作。

2、基本服务要求

（1）确保承包片区内的主干道所有道路、街巷的清扫质量及保洁质量。做到勤扫、勤清、勤收。

（2）道路的清扫、清洗范围包括机动车道、慢车道、人行道两边扫至实体墙边。各片区的交界部分路面要互相扫入10米。清洗工作有计划，作业有记录台帐。

（3）按规定使用相应的垃圾车运输，倾倒垃圾后清洗干净再投入路段使用。

（4）每天上门收倒住户（包括高层的商住楼宇）、住宅小区、机关、团体、学校、工厂（企业）、店铺、饮食等单位的垃圾。一类路范围内沿街住户、商铺等单位每天不少于四次，二、三类路的不少于两次，收倒时间由7：00至12：00，及由14：00至20：00。对垃圾产生量大的住户、单位、酒楼及店铺，应增加垃圾清运频次。严禁垃圾直接存放在路面或空地上，在非收倒时间内，中标人应积极调整垃圾收倒时间，机动巡回收倒。

（5）中标人把清扫、收倒而来的生活垃圾统一运到采购人指定的垃圾中转站内存放；把清扫、收倒的建筑垃圾、绿化垃圾、下水道淤泥等，存放到指定的受纳场内。

（6）沙井盖损坏等情况，中标人即时做好安全防护措施，并通知所属村（居）委会安排负责人跟进修复。

（7）中标人负责公厕管理和设施维护，所有公厕由每天早上6：00时至晚上22：00时设专人清洗保洁。每星期用清洁去污品清洗一次，并要达到“五净”、“七无”（即：地面干净、蹲位及尿槽干净、墙壁及门窗干净、公厕四周环境干净；无乱张贴、无乱涂污、无杂草、无烟头、无蝇蛆、无淤塞、无臭味）。公厕内的所有设施（包括：马桶、厕兜、隔板、门窗、洗手盆、镜、水龙头、水箱、水管、电灯、电线等）如有损坏，由中标人负责更换、补充，费用由中标人负责。每个公厕在晚上18：00时亮灯至第二天早上6：00时,如遇特别天气情况，能见度差，应适当调整照明，水、电费由中标人支付。中标人要每年的第四季度前吸粪池内的粪渣一次，清洗外墙，清理时通知采购人，以便监督、验收登记，做好台账。

（8）街道、绿化带、店铺前如有弃置基建垃圾及遗漏在路面上的杂物（包括：花盆、残花枝、家具、砖头、石仔、沙、泥、油污、玻璃等一切杂物），及时清理。

（9）承包辖区内不能存在乱张贴、乱涂画，清理乱张贴、乱涂画时，细致干净，要求采用合适的清洁工具、溶解剂，尽可能确保建筑物及设施的原貌不被破坏。不能简单用白灰水复盖乱涂乱写位置，造成新的污染。清理过程中造成建筑物或设施损坏的，一切费用和责任由中标人负责。

（10）果皮箱按规定做好清洗,一类道路的果皮箱应套用环保卫生塑料袋。

（11）中标人需优先接收对应子项原承包单位现有的清洁人员，如需招收新的员工，在同等条件下要优先接收本地的下岗或待业人员，聘请的工作人员的年龄符合要求且具有完全民事行为能力及身体健全。

（12）采购人将可能根据工作实际情况为子项内增加配备车辆，中标人应安排具有合法驾驶资格的人员驾驶、保证安全作业，中标人负责车辆的使用和维护、年审、保险等所有费用，并负全部法律连带责任。在完成服务期限后，应确保车辆正常运作、外观完好、具备保险等手续交回采购人，采购人有权对车辆的使用进行调配。

（13）属环卫部门管辖内所征收的垃圾费统一由环卫部门代收（包括住户、商铺、工厂、企业等），中标人不能另行收取垃圾费。

（14）中标人接受采购人的检查、监督和考核。如中标人未能履行管理合同的要求，采购人有权依时按承包合同条款进行处罚，所扣罚的款项在服务费中扣减。

（15）环卫作业应做到文明有序，最大限度地减少对环境的污染和对社会秩序、公众生活的影响。

（16）中标人对各类环卫设施，包括垃圾桶、果皮箱、器具、车辆、站场应保持干净整洁，不得有明显污渍、牵挂物和渗漏物；车辆要保持外观整洁，无破损、掉漆、滴漏，标志清晰，性能良好，车体周边不得堆放或拖挂与作业无关的物品；垃圾收集运输过程中应做好垃圾覆盖，尽量减少垃圾裸露、倒腾、落地，确保周边干净整洁。

（17）环卫人员作业时应穿着带有所在单位中文标识的工作服装，并保持着装干净、整洁、统一，道路作业时，工作服装应具有反光警示标志。

（18）中标人应关心员工生活，确保员工待遇，加强员工培训，维护员工尊严，每季度提交员工培训台账；按照投标文件配备机械设备进行日常作业，减轻劳动负荷。

（19）中标人应建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任人，切实执行安全生产规程。

（20）道路作业应合理安排作业时间和方式，尽量避开行人和车流高峰时段；清扫机动车道、绿化分隔栏和进行沉沙井清污时要设置醒目的警示标志，同时做好安全防护工作；道路大面积污染需要集中清扫时，需得到交警部门的配合。

（21）环卫作业车辆应遵守交通规则，礼让行车，注意行人的安全，不得违章停放，不得超限行车。

（22）中标人制定突发事件应急预案，并定期组织演练。

（23）出现涉及环卫作业的突发事件时，负责本区域环卫服务的中标人立即组织力量处置，其他中标人服从当地镇街环卫主管部门的统一调度，协助处置。

（24）因道路保洁、日常养护管理作业等工作产生的法律责任，以及区域内的道路破损、路面下沉或凸起等情况，中标人未及时巡查发现并做好临时围蔽警示标志等原因，可能造成人员、车辆等财产损失，本项目要求中标人须购买第三者责任险，保期为三年，保额不低于500万元人民币。

3、清扫保洁

- （1）清扫保洁范围和类别

- 1）公共清扫保洁范围包括城乡道路、公路（不含高速、快速公路），以及开放式公园、广场、绿地。实行封闭管理或有明确业主的区域由业主或管理者负责清扫保洁。

- 2）清扫保洁按表1划分为3个类别，具体范围由镇街环卫主管部门划定。

表1  清扫保洁类别划分

| 保洁类别 | 划分范围 |
| --- | --- |
| 一类 | 1.位于重要党政机关周边和重要商业、文化、教育、卫生、体育、交通站场等公共场所周边的道路； 2.城市主要出入口、重要景观区域； 3.国道、省道，以及林上南路、林上北路、荷岳路、林港路等； 4.各村入村大道及村委会周边主干道。 |
| 二类 | 1.位于一般商业、文化、教育、卫生、体育、交通站场等公共场所周边的道路； 2.城市主次干道和县道； 3.一般景观区域、村（社区）中心区域次干道。 |
| 三类 | 1.位于一般企事业单位和居住区周边的道路； 2.一般县道和乡道； 3.村（社区）中心以外的区域。 |

- （2）作业要求

1）保洁质量应符合表2 、表3要求。

表2   区域废弃物控制指标

| 保洁类别 | 果皮 (片/1000m2) | 纸屑、塑膜 (片/1000m2) | 烟蒂 (个/1000m2) | 污迹痰迹 (处/1000m2) | 污水(m2/1000m2) | 其它 (处/1000m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | 无 | 无 |
| 二类 | ≤4 | ≤4 | ≤5 | ≤3 | ≤0.5 | ≤2 |
| 三类 | ≤6 | ≤6 | ≤7 | ≤3 | ≤1.5 | ≤6 |
| 说明 |  | 在同一单位长度内，不得超过各单项废弃物总数的50% |  |  |  |  |

表3   区域表观控制指标

| 保洁类别 | 路面见本色 | 河湖岸边、绿地、树穴无积存垃圾 | 下水道、沉沙井完好通畅，雨水口不堵塞，防蚊闸完好整洁 | 喷泉、水幕、水池等人工造景水体及周边无垃圾、污水积存 | 道路两侧墙面无污迹，无乱张贴乱涂写和过时破损标语 | 公共设施无污迹、积尘、乱张贴、乱涂写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类 | 严格要求 | 严格要求 | 严格要求 | 严格要求 | 严格要求 | 严格要求 |
| 二类 | 普遍达到 | 普遍达到 | 严格要求 | 普遍达到 | 普遍达到 | 普遍达到 |
| 三类 | 一般要求 | 一般要求 | 普遍达到 | 一般要求 | 一般要求 | 一般要求 |
| 说明 |  | 公共设施包括交通护栏、阶梯、扶手、栏杆、广告牌、路牌、公交站牌、邮筒、读报栏、休闲椅、康体娱乐设施、雕塑等 |  |  |  |  |

2）清扫保洁作业时间和频次应符合表4要求。

表4   清扫保洁作业时间和频次最低要求

| 保洁类别 | 一类 | 二类 | 三类 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每日清扫保洁时间 | 20小时 (4:00- 24:00) | 18小时 (4:00- 22:00) | 14小时 (6:00- 20:00) | 每日至少一次普扫，首次普扫7：00前完成。步行商业街的保洁时间与步行商业街开放时间相同 |
| 机械清扫保洁频次 | 2次/日 | 2次/日 | 1次/日 | 应以机械化作业为主，人工巡回拾遗补缺 |
| 道路冲洗频次 | 1次/日 | 3次/周 | 1次/周 | 4车道以上道路应当实行机械化冲洗、洒水或喷雾，覆盖率应达到80%以上。 作业时间应在每日22:00-次日7：00、9:30-11：00、14:00-17：00三个时间段内进行 |
| 道路洒水或喷雾频次 | 3次/日 | 2次/日 | 1次/日 |  |
| 公路、人行道冲洗频次 | 3次/周 | 1次/周 | 根据实际 | 包含人行天桥桥面、广场和公园绿地的硬底化地面 |
| 雨水口、防蚊闸清理频次 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 |  |
| 下水道、沉沙井清理频次 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 道路两侧墙面清理频次 | 1次/周 | 1次/月 | 根据实际 | 着重2 米以下部分 |
| 人工造景水体清理频次 | 1次/日 | 3次/周 | 1次/周 | 不能积存污水滋生蚊虫 |
| 公共设施清理频次 | 1次/周 | 2次/月 | 1次/月 | 包含范围与表3同 |
| 果皮箱清理频次 | 2次/日 | 2次/日 | 1次/日 | 随时保持果皮箱不满不冒，周围不得有垃圾 |
| 果皮箱清洗频次 | 1次/日 | 1次/日 | 3次/周 |  |
| 道路其他设施清理频次 | 1次/月 | 1次/月 | 根据实际 | 包含标志标牌、桥梁墩柱、两侧护栏，道路隔音设施，公路中间分隔栏 |

3）机械作业应符合以下要求

①机扫车、洒水车、冲洗车等作业车辆尾部应有反光标志，作业时开启警示音、警示灯和示宽灯。夜间作业时应降低或关闭警示音。不得倒车作业。

②路面作业时，机扫车车速应小于10 km/h，洒水车车速应小于30km/h；高压冲洗车车速应小于10km/h，不得漏扫、漏洒、漏冲。

③机扫作业应加足水，实行喷雾清扫，禁止干扫以防扬尘，禁止侧刷、吸口不落地空跑。清扫时注意观察路面清扫质量和路面障碍情况，对机扫车不能清除的大件垃圾或硬物，应及时人工清除，确保清扫质量。

④洒水或冲洗时注意调整水流幅宽、高度和水压，冲洗时喷水设备的水压应不小于300kPa。遇人群密集和路窄门店多时，要降低车速，调节水压，减少水量，尽可能不干扰非机动车和行人。

⑤洒水车、冲洗车需在规定取水点取水，注意节约用水，优先采用再生水。

4）其他作业要求

①风雨过后应及时进行路面垃圾和积水清除作业。遇车辆遗撒、车轮带泥等路面污染要及时清理。

②机械与人工洗刷相互配合，在机械不能作业的情况下应采用人工作业，做到清扫无死角，垃圾无漏收；当街占道停车点以及普扫未到位的地方应适时补扫。

③人工清扫时小心执扫，不得漏扫、甩扫，注意控制扬尘，避免妨碍行人。人工保洁应巡回走动，用小扫把、钳子、清洁剂、刷子或抹布等工具材料及时清除垃圾、污迹。发现有人随地乱扔垃圾应及时进行劝阻，发现公共设施损毁应予记录并及时报告。

④清洗污染较为严重的路面时，应适当添加清洁剂反复冲洗，直至路面见本色。

⑤道路清扫保洁收集的垃圾按指定场地存放或清倒，严禁裸露堆放和扫入排水道、河边、绿化地。当街转运垃圾应及时清理现场，做到工完场净。

- 4、垃圾容器和收集设施设置

- （1）果皮箱

1）果皮箱是设置于道路和公共场所等处供人们随手丢弃零星废物的容器，要求美观、耐用、防雨、阻燃，无残缺破损掉漆，与周边环境相协调，便于清洁维护。在可吸烟的区域设置的果皮箱应附设烟灰缸。

2）建成区道路两侧设置果皮箱的间隔最低要求为：一类区道路50米，二类区道路100米，三类区道路120米。其中公共交通上落站点、公共自行车站点、人行天桥隧道，以及公共场所和社会停车场出入口附近应单独设置果皮箱。

3）公园、绿地、广场范围内根据人流量大小配置果皮箱。

4）至少一半以上的果皮箱为分类收集果皮箱。分类果皮箱的颜色和标识应符合《生活垃圾分类标志GB/T19095-2008》的要求。

- （2）垃圾桶

1）垃圾桶是收集家庭、单位产生的生活垃圾的容器，要求美观耐用，便于清洁，盖板、脚轮完备，封闭性好，无残缺破损掉漆，同一服务区域的垃圾桶规格应统一，与垃圾收运车辆、垃圾压缩设备相配套，便于统装统运。

2）住宅区巷口、住宅楼出入口应设置垃圾桶，方便居民投入袋装垃圾；工商业、学校、机关事业单位等各类机构应在本单位红线内自设垃圾桶，收集本单位所产生的生活垃圾。实行分类收集垃圾的区域应设置分类垃圾桶，分类垃圾桶的颜色和标识应符合《生活垃圾分类标志GB/T19095-2008》的要求。

3）垃圾桶定点设置的位置应不影响观瞻。定点设置的垃圾桶数量根据定点服务范围垃圾量确定，总容纳量满足使用需要，垃圾不得溢出而影响环境，各时段垃圾桶满载率不得高于80%，并保持合盖。

4）沿街工商业等机构不得将垃圾投放于道路两侧的果皮箱内，不得将垃圾裸露堆放或将垃圾桶摆放在市政道路边。

- （3）垃圾装运点

1）垃圾量较大的机构和中小型封闭管理的小区应在本单位或小区内设立垃圾装运点，按照与环卫服务机构约定的时间将垃圾桶集合至装运点形成垃圾桶组，由环卫服务机构清运。

2）社区（村）应在住宅区附近设置垃圾桶组装运点，由环卫服务机构定时将附近垃圾桶集合形成垃圾桶组，统一清运。

3）垃圾装运点的位置不得影响观瞻和居民生活，不得妨碍交通；地面硬底化，并有给排水装置方便场地清洗；场地应当开阔，方便装运；垃圾桶应保持合盖并摆放整齐。

- 5、垃圾收集运输

- （1）沿街垃圾收集

1）除按表4规定定期清理果皮箱外，巡回保洁时注意检查果皮箱，发现满载率高于80%的立即清理。清倒果皮箱垃圾时注意避让行人，禁止现场翻拣垃圾，并保持周边地面整洁无臭。蚊蝇孳生季节每日应喷洒消毒和灭蚊蝇药物。

2）机扫车和人工清扫收集的垃圾应在垃圾收集站清倒，清倒过程注意与垃圾压缩设备的衔接。

- （2）上门收集和装运

1）环卫服务机构每日上下午各1次定时到住宅区以及商铺、企业等机构按“3、垃圾装运点”中（1）和（2）条的要求收集装运垃圾。收集装运时间应合理安排间隔，距离居民住宅较近的应避开居民休息时间。作业过程中不得有垃圾落地、翻拣、撒漏、滴漏现象。

2）除非特殊原因，应当实行桶装垃圾连桶清运。

环卫服务机构收集垃圾时，应同时以从垃圾收集站运来的已经清洗消毒干净的空桶置换装有垃圾的垃圾桶，桶装垃圾装车运送至垃圾收集站。

- 确因条件限制未能连桶清运的，可在具有良好防污措施的垃圾桶组装运点使用挂斗式垃圾压缩车与垃圾桶对接转运桶内垃圾。转运后垃圾桶应在装运点清洗，经检查无缺后及时复位。

- 3）作业后垃圾桶定点位置和垃圾装运点应保持周边地面整洁无臭。蚊蝇孳生季节每日应喷洒消毒和灭蚊蝇药物。

- （3）垃圾运输

- 1）从沿街收集或上门收集垃圾到垃圾装运点，从装运点到垃圾收集站，从收集站到垃圾中转站，从中转站到垃圾处理厂场，各个环节的垃圾运输都采取密闭方式进行，严禁敞开式运输。

- 2）垃圾运输车启动前确保垃圾容器合盖严密，压缩车厢密封正常，排水口关闭，车体整洁；运输过程中不得有垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏，以及超高超载、挂包运输现象。

- 3）垃圾压缩车应有污水收集装置，在垃圾收集站或中转站装运垃圾时，应将排水口打开，连接污水收集沟渠将污水排放干净，出站前再将排水口关闭。禁止在没有纳污设施的场地排放污水。

- 在垃圾中转站或垃圾处理厂场卸完垃圾后，应将污水箱的污水排放干净，并对车辆进行清洗。

4）专用机动车专人管理，相关专业操作人员持证上岗，按规程操作。每日做好设备维护，作业登记，尤其检查车辆密封构件，确保设备性能完好，车辆安全运行。

5）在建成区内运输垃圾应尽量避开上下班高峰期。

- （4）其他

1）大型商业建筑和大型住宅小区配套的垃圾收集站设备与市政环卫设施匹配，站前垃圾收运由业主或管理者负责，站后垃圾运输由市政环卫服务机构负责。

2）确因条件限制未能实行统一标准垃圾桶收集垃圾的地方，在垃圾装运点设置容积较大的可移动垃圾箱收集垃圾，由环卫服务机构定时以专门车辆将整箱垃圾运送至垃圾收集站。

3）废旧家具等大件垃圾的清运实行预约服务，由环卫服务机构以专门车辆运送至垃圾收集站或垃圾中转站处理。

4）不得将建筑装修所产生的建筑垃圾投放至果皮箱、垃圾桶或垃圾箱。建筑垃圾实行预约清运服务，由专门机构负责处理。

5）垃圾桶在服务期满所有权属于采购人。

- 6、 其他要求

（1）中标人对聘用员工严格管理，安排好属下员工的教育管理工作，确保其遵守国家法律及采购人有关规章制度。如在服务期内因中标人员工发生违纪、劳资纠纷、意外（生病、伤亡事故）或违反劳动合同规定、触犯国家法律、违法事件和安全事故所产生的一切经济和法律责任均由中标人承担。

（2）中标人为工作人员配备相应的防护用品。

（3）中标人确保管理范围内的各种花草树木、设备设施等的完好，因管理不善或人为破坏导致损坏的，在规定时间内维护更换。不按规定时间维护更换的，采购人有权雇请他方维护更换，一切费用由中标人支付，并按前述费用的20%扣罚中标人。如因地震、台风、洪水等自然灾害所造成的园内设备设施的损失，则损失经有关部门鉴定后，可列计算重修重造费用，由采购人直接支付，中标人未按约做好保护工作或履行协助抢救义务的除外。

（4）在特殊情况下（台风或暴雨等极端天气），中标人除应做好管辖地点的保护工作外，还应服从我局的统一指挥和调动，参加抢险救灾工作。

（5）如有管理养护工作在繁华地段进行，则由中标人自行解决禁行区车辆通行问题。在公园内作业遵守公园的交通管理规定。

（6）中标人有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，并提供必须的材料。如北滘镇政府或有关部门有重大活动或接待任务情况而需加时工作的，中标人应服从采购人的统一指挥和调动，所产生的加班费用经双方确认后由采购人直接支付。

（7）项目管理所需要的水、电、人工、设立警示牌等费用由中标人负责。

（8）中标人随时接受采购人的监督、检查，及时进行改善工作。

（9）中标人与下任管养单位进行保养管理地方范围内的交接时，将开列移交清单，该补种的要补种，补种的品种如有养护期限的，可以自行与下任管养单位协商处理，移交后由中标人负责管养。

（10）中标人对管理范围内的道路、厕所、广场等进行清洁保洁，清除园区内的乱张贴广告，绿地上的喷淋水管、厕所内的水件设施的维护由中标人负责，一有损坏马上维修，保持其良好运作。

（11）在非自然灾害情况下，因管理不到位或管理不善（如因树枝、棕榈科落叶等坠落及树木倒伏等），造成的一切责任与损失均由中标人负责。

（12）在自然灾害的诱导下，因日常管养不善导致树木非正常折枝或倒伏的，所造成的一切责任与损失均由中标人负责。

（13）在抵抗自然灾害期间，中标人应服从我局相关部门的安排和指导，积极应对，做好各项抗灾救灾工作。如发现因前期准备怠慢或抗灾时玩忽职守导致险情发生的，我局将追究相关法律责任。

（14）中标人需针对自然灾害及公园设施等引起的人身伤害购买相应的保险，以应对不可预见的意外。

（15）中标人项目主管均需每天早上9:00-9:30期间，到采购人安排的地方签到，并将每天工作记录、存在的问题等记录到签到表内。

（16）中标人做好各项市、区、镇三级城市考评工作（如 “美城行动”等），保障管养范围内的环境卫生干净整洁，园内相关设施正常（无损坏等情况出现），如造成考评扣分等问题，将对中标人进行扣罚。

（17）中标人做好关于城市管理考评、数字城管或投诉案件反映卫生保洁的问题，并限期内按要求进行整改；限期内未积极整改，造成考评扣分等问题，将对中标人进行从重扣罚。

（18）中标人应当做好工作计划、工作台账等等相关养护管理资料的编制，并于每个季度的季度明检前10日内提交上述资料报顺德区环境运输和城市管理局北滘分局市政公用股核查备案。

（五）服务检查考评办法

1、检查方式

（1）日常检查：是指事先不通知受检单位，由检查人员每天对区域的卫生保洁管理状况进行全面检查的方式，检查时间包括但不限于正常工作时间、双休日、节假日等。

（2）季度检查：是指事先通知受检单位的检查方式，由听取受检单位的工作汇报、查阅资料和现场检查等部分组成，检查前随机抽样检查，每个季度检查1次，时间以采购人的通知为准。

（3）民意监督：为提高我镇新城区的城市管理效果，特设立网上意见的反馈收集，加大群众对新城区卫生保洁有效监督，群众可来电(由镇城管部门设立专门监督投诉电话热线，热线电话：26675088)、来访、来信、网上（镇政务网、北滘环运城管（微信号：BJCG520）等）对相关情况进行反映、投诉，一经镇城管部门核实，根据服务项目民意监督评分表相关要求作扣分处理。

2、检查程序

1、日常检查：现场检查——扣罚通知——公布结果——上报结果。

2、季度检查：通知——现场检查（包括抽样点检查和效果检查）和资料检查（季度作业记录、安全生产培训记录等相关资料检查）——集中评分——计算结果——公布结果。

3、季度检查组成员：

| 北滘城管局社会化服务项目监督小组 | 镇数字城管 | 受检单位 （项目经理必到） |
| --- | --- | --- |
| 3-5人 | 1人 | 2人 |

3、评分措施及扣罚

（1）为了加强统筹后中标人的组织纪律性，充分调动其工作积极性、自觉性，强化工作责任心，采购人对中标人每季度进行综合考评，管理服务费金额与中标人的考评成绩挂钩。

（2）综合考评采用日常检查、季度检查和社会监督相结合的方式。

A、日常检查：采用每天突击检查模式，对应管理要求和日常检查扣罚标准，每扣一分即相应扣罚当季度服务费2000元，扣分和扣罚不设上限。

B、季度检查：每季度一次，采取当天通知，当天检查的模式，考评人员由顺德区环境运输和城市管理局北滘分局的社会化服务项目监管小组3-5人、数字城管1人组成。季度检查采用评分制（详见附件季度检查表），总分100分。①季度评分为高于90分（含90分）为优秀，不进行扣罚；②季度评分为80分～89分为合格，以90分为标准，每少1分将扣罚当季度服务费0.3％；③季度评分为低于80分为不合格, 以80分为标准，每少1分将扣罚当季度服务费3％。

C、社会监督：总分50分（详见附件社会监督评分表），每季度统计一次，每扣一分即相应扣罚当季度服务费2000元。

（3）考核依据分别是：1.车辆的作业情况考核以车辆监控仪录得的数据为依据；2.其他考核以现场考核记录为准；3.上级政府部门的考核检查（如佛山市城市管理考评、区美城考评、区绿地季度考评、“创文”等）。

（4）采购人有权委托第三方对服务项目进行考核，并依照扣罚规定执行。

（5）中标人服务项目未能按规定完成，在各级检查中被扣分的，对应扣分相应扣罚。

4、日常检查扣罚标准

（1）通用条款

1)作业规范

①中标人聘请的工作人员的年龄符合要求且具有完全民事行为能力及身体健全，不符合要求的，每人次扣1分。

②未按招标文件定额配足作业人员的，每缺1人扣5分。

③未按招标文件定额配足作业车辆等设备，或车辆不在承包辖区内正常运作的，每缺1台扣5分。

④作业时间内，有2名或以上人员聚堆闲聊、瞌睡及从事其它与作业无关事项的，每人次扣0.5分。

⑤除可回收垃圾清运车外，在路面现场翻拣垃圾、变卖垃圾废品的，每人次扣0.5分。

⑥作业人员裸露存放垃圾或以焚烧垃圾、将垃圾扫入或倒入排水井、河道、路面、绿地及待建地等其他形式不按规定及时收运处理垃圾的，每次扣1分。

⑦手拉车、三轮车、机动车等一切作业车辆不遵守交通法规行驶，或除应急抢修处理需要，除经采购人或交警部门同意外，于交通高峰期（7：30至9：00，17：00至19：00）占机动车道作业，影响交通通行的，每次扣1分。

⑧不按规定在相邻辖区交界部分扫入10米，造成管理服务缺失或不到位现象的，每处交界各方各扣1分。

2）作业车辆、船只

①作业机动车辆和机动船只须在有效使用期内，并符合国家法律规定要求的所有手续，由持有相应准驾船型的驾驶证的专业司机驾驶。否则，每车次扣1分。

②手拉车、三轮车、机动车等一切作业车辆和船只存在脏乱、锈蚀、车身褪色等现象未进行翻新的，或未统一设置反光标志和投诉电话及使用采购人统一审定的图案、颜色及设置格式的，每车次扣1分。

③手拉车、三轮车、机动车等一切作业车辆和船只损坏，未及时修复，影响作业质量及安全文明作业的，每车次扣2分。

④作业工具在使用过后不按规定摆放整齐，不妥善保管于工具房内的，垃圾车、手推车、机动车等作业车辆和船只占道摆放，阻碍通行的，每车次扣0.5分。

⑤中标人提供的一切作业车辆和船只在工作时段内只能于辖区范围内作业使用。未经采购人同意随意调用至其他地区或作其他用途的，每车次扣3分。

⑥中标人没有为所有用于本项目的机动作业车辆统一安装车辆监控记录仪（GPS）并接入北滘镇数字城管监控系统，每车扣3分；因中标人没有正常作业导致车辆监控系统无运行轨迹的，每车每次扣1分。

⑦手拉车、三轮车、机动车等一切作业车辆作业完毕后须停放于中标人的停保场地内，随意停放于道路街道等公共区域的，每车次扣1分。

3）投诉处理

①群众来信、来电、来访投诉，经查实有责的，每件次扣0.5分。其中，被新闻媒体或网络投诉曝光属实的，每次扣2分。

②对于群众来信、来电、来访投诉及媒体曝光的同一案件，未及时处理造成重复投诉且有责的，每次扣5分；受上级领导通报批评的，每次扣10分。

③未按采购人要求整改，经查实有责的，每件扣2分。经督促仍未处理或未妥善处理，经查实有责的，每件次扣5分。

4）评比与检查

①不按采购人要求做好国家、省、市及区政府各部门组织的评比、检查等活动的迎检工作的，每次扣5分。

②国家、省、市及区政府各部门组织的评比、检查等活动中，结果排名位于中等或以下、检查评比不及格或受批评的，经查实有责的，按评比级别每次可扣5—20分。其中，区级扣5分、市级扣10分、省级扣15分、国家级扣20分。

5）从业人员保障保护

①作业人员没有穿着按采购人统一审定的图案、颜色及格式制作的工作服（含雨衣），衣冠不整齐的，阴天或夜间作业没有穿着反光衣的，每人次扣0.5分。

②不依法用工，未与作业人员签订劳动合同、未参加基本社会养老保险，未按招标文件工资金额要求按时发放工资的，每人次扣1分。

6）工作配合

①不遵守采购人各项管理规定、不接受和服从采购人的管理，或不配合采购人进行作业质量考核，经查实有责的，每次扣2分。

②不配合采购人无条件接管新增道路清扫与保洁、垃圾收集与清运、排水道管理等工作任务的，每宗次扣2分。

③不按采购人要求及时提交作业计划、工资结算资料、应急预案等资料的，每次扣1分。

（2）道路清扫与保洁

1）道路清扫

①未按规定于早上7：00前完成道路清扫及机械冲洗的，单向每100米为一处，每处次扣1分。

②道路清扫及机械冲洗后，未达到表2、表3所规定的管理标准的，单向每200米为一处，每处次扣1分。

2）道路保洁

①保洁时段路段保洁人员离岗缺席的，每路段每次扣1分。

②不按表3要求标准的，在同一单位长度内，超过各单项废弃物总数的50%的，每处次扣1分。

③未能及时清理撒漏沙石、废弃建筑垃圾、装修垃圾、绿化垃圾等垃圾的，每宗次扣1分。

④未及时清理闲置于路面、街巷、直观可见闲置地的建筑废弃料等影响城市环境的闲置物的，每处次扣1分。

⑤未及时清理及冲洗路面各种污渍污垢的，每处次扣1分。

⑥雨后2小时道路有成片积水、未能恢复道路清洁水平的，或雨后遇检查未在半小时内清理路面积水的，每处次扣1分。

⑦道路边角部位、小区与道路等交接位有积存垃圾的，每处次扣1分。

⑧道路、内街巷、人行道至实体墙部分有杂草、垃圾的，每10平方米为一处检查范围，每处次扣0.2分。

⑨管理区域内积存垃圾和人畜粪便的，两平方米内为一处检查范围，每处次扣0.2分。

⑩路面交通隔离栏、桥面的栏杆、扶手、栏杆无污渍、积尘，人行地道的阶梯、扶手及道路两侧广告牌、路牌、灯杆、邮筒、读报栏、公交候车亭、雕塑等设施应保持整洁，存有污迹、积尘、垃圾的，每处次扣0.2分。

⑪人行天桥、隧道的阶梯、墙壁、扶手、栏杆等设施应保持整洁，存有污迹、积尘、垃圾的，每处次扣0.5分。

⑫道路、人行道及附属设施无按时冲洗、洒水和降尘的，每处次扣2分。

⑬运输车辆造成的道路污染未及时组织清理、冲洗的，扣2分。

3）果皮箱清洁与维护

①未及时清理果皮箱导致箱内垃圾满溢或果皮箱周围地面存有抛撒、存留垃圾的，每个次扣0.3分。

②果皮箱未关、锁好门、盖的，每个次扣0.2分。

③果皮箱表面、地面半径2米范围内存有渍垢、污渍的，每个次扣0.2分。

④一类道路的果皮箱未套用环保卫生塑料袋的，每个次扣0.1分。

4）机械洒水及冲洗

①除天气状况等特殊原因外，不按规定进行每日昼间洒水的，每次扣2分。

②清扫保洁人员执扫或机械清扫保洁未能控制扬尘，影响周边环境的，每路段每次扣1分。

③路面冲洗、洒水作业时未按规定鸣报信号或控制适当水压和行速，对周边环境或人员造成影响，查实有责的，每车次扣1分。

④清扫保洁的垃圾车、手推车装载运输过程中造成垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏的，每车次扣1分。

3）乱张贴、乱涂画清理

①承包辖区内存在乱张贴、乱涂画的，每张或每处扣0.05分。

②乱张贴、乱涂画清理后留有粘贴物、污迹等残留物的，每个次扣0.05分。

③未使用适当方法处理乱张贴、乱涂画造成明显痕迹的，每个次扣0.05分。

④清理乱张贴、乱涂画时造成建筑物墙壁、电话亭、公交车候车亭、阅报栏、广告牌、道路地面、灯杆、橱窗等载体损坏的，所产生的一切经济损失由中标人承担，每次处扣0.05分。

⑤未及时清理处理乱张贴、乱涂画所产生的垃圾的，每处扣0.2分。

（4）垃圾收集与清运

1）未按要求定位整齐摆放垃圾收集容器的，每个次扣0.2分。

2）垃圾收集容器设置点及楼房垃圾管道的底层垃圾间周围3m内散落垃圾、积留污水、散发恶臭或滋生蚊蝇的，每个次扣0.2分。

3）垃圾收集容器残缺、破损未及时修复、更换，或外体、构筑物内外墙面有明显积灰、污物的，每个次扣1分。

4）不及时对垃圾收集容器、楼房垃圾管道的底层垃圾间的垃圾进行清运的，每个次扣1分。

5）不按要求定时对垃圾收集站(点)喷洒消毒、灭蚊蝇药物的，可视范围内超过3只苍蝇的，每次扣0.5分。

6）生活垃圾未采用容器收集的，每个次扣0.5分。

7） 不按规定把清扫、收倒的建筑垃圾垃圾、绿化垃圾、下水道淤泥等，存放到指定的受纳场内并自行处理的，每次扣1分。

8）收集作业完成后，未及时清理场地，并将可移动式垃圾收集容器复位的，每次扣0.5分。

9）收集作业后生活垃圾未及时直接送至指定的垃圾收集站的，每次扣0.5分。

10）垃圾收集容器内的垃圾未及时清除造成满溢和散落，或未定时清洗箱体造成陈迹的，每个次扣1分。

（5）雨水管网和雨水检查井（沙井）管理

1）沙井的清疏由采购人每月抽沙井进行检查，检查时按沙井的沉积物超过10公分，每个扣0.5分。

2）未按规定对雨水口进行检查，并建立相应的检查记录以备核查的，每次扣2分。

3）发现井盖缺失或损坏后，未即时做好安全防护措施，每个次扣1分。

4）在事故发生或接到报障、报修、投诉后未能于半小时内到达现场，组织调查、抢修，并在1小时内向采购人汇报的，每次扣1分。

5）不按规定养护排水管道、渠道的，每次扣2分。

6）淤泥盛器和车辆作业中，在街道上停放未设置安全标志，夜间未悬挂警示灯的或疏通作业完毕后未及时撤离现场的，每次扣2分。

7）淤泥运输不采用罐车等密封运输设备的，每车次扣1分。

8）在运输过程中，造成淤泥、污水洒落的，每车次扣2分。

9）大雨（24小时内降雨量小于49.9毫米）停后2小时内未排除积水的，每次扣2分。暴雨（24小时内降雨量大于50毫米）后，未及时积极采取排涝措施的，每次扣5分。

10）下水道清理作业人员未持证上岗的，每人次扣0.1分。

11）检查井井盖开启之后，未及时采取相应安全措施的，每次扣1分；若因操作不当造成安全事故的，一切法律责任及经济损失由中标人负责。

12）未经交管部门同意中断交通的，每次扣2分。

（6）公厕管理

1）公厕无设置合符要求的专人管理，或管理人员在规定时间内离岗缺席的，每个次扣1分。

2）中标人无按管理合同执行的，每个公厕扣0.5分；区级以上检查不合格的，每个公厕扣1分；无按合同规定吸粪渣每个扣3分。

3）洗手台、面镜、门窗、天花板、地面、墙壁、隔断板、便器、开关、手柄、门锁等设施损坏，未能在2天内更换或修复完毕的，每次扣1分。

4）供水、供电、排水、通风、管道漏水、便器堵塞等，未能在12小时内更换或修复完毕的，每次扣1分。

5）公厕卫生清扫保洁作业不符合以下要求的，每项扣0.5分：

①无蝇，无蛆虫，地面无积水、痰迹或者烟头、纸屑等杂物，便器及时冲刷无污垢、杂物、积粪、粪疤、尿碱、蛆虫，墙壁、顶棚、挡板无积灰、污迹、蛛网和其他污物等；

②门窗、隔断板等整洁，无乱涂乱画，无积灰、污迹、蛛网或者其他污物等；

③清洗冲刷地面时应当设置防滑标志；

④空气流通，基本无异味；

⑤室内设施和工具摆放有序、干净整洁；

⑥屋顶及卫生责任区内环境整洁，无乱搭建、乱堆放；

⑦按照规定进行卫生消毒处理；

⑧按照规定的时间、地点和方式倾倒废弃物。

（7）抢险应急管理

1）中标人未能无条件配合政府及有关部门举办的一切活动及协助处理应急事件的，每次扣3分。

2）中标人未按规定建立完善的防汛防台及应急管理制度、节假日值班制度，及配备足够的技术管理人员和作业人员的，每项扣1分。

3）中标人未按规定制订自然灾害应急预案（如台风、地震、暴雨等）的，扣1分。

（六）退出机制

1、中标人在服务期内累计三个季度或连续两季度季度检查评分低于80分的，采购人有权无条件终止和解除服务合同，没收中标人的履约保证金，由此产生的经济赔偿和法律责任由中标人承担。

2、中标人不能以任何方式将本项目的全部或部分转包第三方；如有转包，采购人有权提留所有转包项目的款项，没收履约保证金，并可终止服务合同，由此产生的经济赔偿和法律责任由中标人承担。

3、中标人因机械、工具、人员等不能满足清洁、保洁服务要求影响工作，15天内限期整改仍未符合承诺要求的，采购人有权单方终止服务合同，并可全额没收履约保证金，由此产生的经济赔偿和法律责任由中标人承担。

4、中标人有以上1、2、3点情形的，采购人将如实上报监管部门处理。

5、 因中标人管理不善，引起员工到各级政府部门上访，采购人有权终止服务合同，全额没收履约保证金，由此产生的经济赔偿和法律责任中标人承担。

6、在服务期内，中标人须提供完整应急预案，因故出现罢工、怠工等现象的，采购人有权终止服务合同，并全额没收履约保证金。

（七）违责任与赔偿损失：

1、在合同期内，中标人因故出现罢工、怠工等现象超过5天并对环境造成不良影响的，采购人有权扣除中标人当季度服务费用的20%作保洁费用。

2、中标人违反《广东省市市容和环境卫生管理条例》、《佛山市城市市容和环境卫生管理规定》、《顺德区生活垃圾清扫收运管理规范》等规定的行为均属违约行为。采购人根据上述规定条款，视中标人违约的情节轻重，作批评教育、限期整改、扣罚处理，情节严重者，采购人有权单方终止本合同。因中标人违约造成采购人的损失的，采购人可从中标人缴纳的履约保证金中扣除，并保留追究中标人的法律责任。

3、中标人应保证项目用工人员工资的支付。

（1）中标人应保证每期所获进度款优先安排用工人员工资的发放，否则，采购人有权在下一期进度款或履约保证金中扣除一定款项作为用工人员工资保证金，必要时无需经中标人同意直接支付给用工人员个人。

（2）中标人应当按照《劳动法》、《广东省工资支付条例》等相关规定与用工人员签订集体合同或劳动合同，其工资标准不得低于投标截止日当期公布的广东省佛山市法定最低工资标准，并根据合同约定按月支付用工人员工资。

（3）中标人方支付用工人员工资应按月编制工资支付表，如实记录支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，中标人应于每月15日前报送上月的工资发放表和员工工资银行流水账单凭证单给采购人（以作为每季度服务费支付依据，逾期未上报的，采购人有权不支付季度服务费，所产生的后果均由中标人负责）及采购人所在地劳动部门备案，并将工资发放情况表及当地劳动部门监督投诉电话在现场进行公示。

（4）遇到由于中标人原因造成项目质量缺陷或项目延误，使项目进度款延迟支付的情况，中标人应按劳动合同约定及时支付用工人员工资。严禁中标人煽动组织用工人员向采购人恶意讨薪。

（5）中标人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付用工人员工资.如果中标人或拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成采购人承担连带责任垫付工人工资，则采购人有权选择下列任何一种方式得到补偿：a、在中标人履约保证金中扣除；b、在进度款中扣除；c、在结算款中扣除。

4、由于质量、进度、安全、拖欠员工或用工人员工资等问题，采购人发出整改通知的，每次对中标人扣罚2万元；采购人发出限期整改通知的，逾期不整改的对中标人扣罚5万元；扣罚款从服务款中扣除。整改通知达到3次或情节严重的，采购人有权解除合同，并将重新招标，还可将具体情况如实上报监管部门处理。中标人必须在收到整改通知后5天内无条件撤离项目现场，撤离现场后办理结算，已实施的部分按80%结算，由此所造成的损失由中标人负责，与采购人无关。

5、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

（八）其他事项及要求

1、中标人须于中标后15日内在北滘范围设立符合工作条件的固定办公场所及具有足够容纳辖区一切作业车辆及劳保工具等的停放场地，用水用电和员工住所自行解决。

2、中标人须为所有用于本项目的机动作业车辆统一安装车辆监控记录仪（GPS）并接入北滘镇数字城管监控系统，相关费用由中标人承担，中标人须无条件配合安装并承诺同意该记录仪录得的数据作为考核依据；中标人须保证车辆监控记录仪24小时正常运作，并承担更换、维护、保养等费用；否则，采购人将根据考核办法追究中标人相应的责任。如出现机动作业车辆不能正常使用超过3天时间的，中标人须报知采购人并应急调动相应备用车辆作为补充。中标人须制定车辆安全使用制度，对环卫保洁车辆的使用情况进行登记。

3、中标人须购买三年总投保额不低于500万元人民币的第三者责任险（购买保险的费用已包含在管养费用中，采购人不再另行支付；中标人可根据自身实力购买更优质保险服务）。因道路保洁、日常养护管理作业等工作产生的法律责任，以及区域内的道路破损、路面下沉或凸起等情况，中标人未及时巡查发现并做好临时围蔽警示标志，造成人员、车辆等财产受损失的，由中标人以及投保公司跟进负责。因中标人管理不善或工作不到位等原因造成人员、车辆等财产受损失的，涉及的赔付费用由中标人负责。

4、中标人须为员工购买社保、住房公积金和员工商业意外保险（费用已包含在项目总预算中，采购人不再另行支付）。中标人聘任的所有环卫人员的每月基本工资原则不得低于投标截止日当期公布的广东省佛山市法定最低工资标准，并按顺德区社会劳动保险的有关规定，为员工购买养老、工伤、医疗、失业、意外等保险，节日加班、延长工作时间和发放高温补贴等须按国家相关规定执行，中标人合理安排人员实行轮休，如中标人不能安排休息的，按国家要求发放补贴。

5、采购人因工作实际情况配备给中标人的车辆在使用期间产生的一切费用（包括但不限于车辆的燃油费、维修保养费、税费等）及车辆在使用过程中发生的一切交通事故及违法行为全部由中标人负责和承担，均与采购人无关。因该车引起或发生的法律责任、经济责任由中标人完全承担。车辆归还采购人后，因中标人使用期间的原因（包括但不限于交通事故、违法等原因）造成该车辆被罚没，扣押，查封等的，由中标人承担全部责任。造成采购人被追究并实际承担法律责任的，视为中标人违约，中标人应在确认由采购人承担责任后10日内全额赔偿采购人支付的费用，并按采购人支付费用金额的10%向采购人支付违约金（采购人有权在支付服务费用中扣除该费用）。中标人要维护好采购人提供的车辆，如果出现车辆经过维修都无法正常使用的情况，中标人必需在一个月内增加不低于原标准的相应设备配置。

6、中标人按照合同要求配置人员并为员工配备相应的防护用品。员工入场前应进行体检，禁止非法使用劳工。

7、中标人须按统一格式喷涂工具设备，制作符合交警部门认可的带反光安全显示的工作服，并每年向员工免费发放冬、夏各两套以上工作服，工作服上要印有中标人名称，员工工作过程中须统一穿工作服。中标人须为员工配备反光衣。

8、工作人员每天工作时段内须在自己管理区域内工作，未经批准，不准参加自己管理区域外的工作。

9、主管人员每天须巡查管理区域，并安排好各工人的工作，主管人员每天7：00—21：00时须确保手机畅通，中标人须安排其中一名主管人员作为应急人员，并确保手机24小时畅通，不论何时遇有交通事故等突发事件，中标人必需30分钟内安排保洁人员对事故现场进行清理，相关费用由中标人自行负责。

10、中标人的工作人员在工作过程中对公共或设施造成损坏的，须恢复原状或赔偿损失，承担全部责任。

11、中标人须自行配制安全工具，如“雪糕筒、指示牌、反光衣等”设施装备。在工作过程中须采取足够的安全措施，确保做好安全生产工作，并自行负责相关安全责任。

12、中标人在招聘员工时，原在职员工优先录用，对聘用员工须严格管理，对他们的行为负全责，如在服务期内发生劳资纠纷、意外（生病、伤亡事故）或违反劳动合同规定、触犯国家法律等，由中标人承担全部责任及因事故产生的一切费用。

13、手拉垃圾车、人力三轮车不能有生锈、破烂、车身肮脏或颜色暗淡等有损城市形象的情况，经采购人提出要求翻新或更换的，中标人须及时翻新或更换。

14、中标人有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，并提供必须的材料。遇突击检查或有关部门参观调研的，要无条件协调采购人做好相关的迎检工作，尤其是重大活动迎检任务，迎检期间增加的人力或超时工作的，所产生的费用由中标人自行承担。

15、如有人损坏、占用绿地或附属设施，中标人应及时制止并向采购人汇报情况，必要时为采购人提供现场记录（相片、报告），超过24小时不报，则由中标人负责按原貌恢复；如遇突发事件或突击任务，在采购人通知中标人1小时后，中标人仍无法处理的，采购人有权派员处理，其费用由中标人负责。

16、绿地范围内所有设施设备（包括水表、水管等）、卫生保洁、防盗等，全由中标人负责。水表设备内容以移交时清单为准，所有权归采购人所有；水表水管维护管理及水费由中标人负责。

17、中标人须负责行道树白蚁防治工作，所涉及的费用已包含在投标报价中，采购人将不对该项目进行任何费用补贴。

18、本项目采购人不提供办公场地和员工住所，由中标人自行解决。中标人拟投入本项目的保洁人员、管理机构人员、经营场地须在中标后15日内落实并将方案上报给采购人。

19、区域范围内的路面洒水所用的水质要求，中标人须用自来水进行淋洒，水费均包含在报价中，采购人将不对该项目进行任何费用补贴。

附件1：                        顺德区生活垃圾清扫收运管理规范

1 总 则

1.0.1 为进一步提高我区生活垃圾清扫收运管理水平，改善城乡环境面貌，促进城乡社会、经济和环境的协调发展，依据《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2005）制定本规范。

1.0.2 本标准适用于顺德区域范围内生活垃圾清扫收运管理及相关设备、设施的管养。其中：

一类区域包括：一般指商业网点集中，道路旁商业店铺占道路长度不少于60%的繁华闹市地段，主要旅游点和进出车站、港口的主干道及所在地，大型文化娱乐场所、展览馆等主要公共场所所在地，人流量大和公共交通线路较多的区域，主要领导机关所在地。

二类区域包括：一般指城市的主、次干道及其附近路段，商业网点较集中路段，公共文化娱乐场所所在地，人流量较大的路段，有固定公共交通线路的路段。

三类区域包括：指商业网点较少的路段，居民区和单位相间的路段，城郊结合部的主要交通路段、支路，人、车流量一般的路段，居住区街巷道路及人流量、车流量较少的路段。

1.0.3 城乡生活垃圾清扫、保洁、收运应做到统一标准、统一标识、统一规划、统一管理。

1.0.4 环境卫生工程设施的设置宜做到联建共享、区域共享、城乡共享、实现环境卫生基础设施的优化配置。

生活垃圾收运设施的设置应考虑分类收集的发展需要，并应做到垃圾分类标识清楚，分类收集的垃圾应分类运输。

1.0.5生活垃圾清扫收运管理及相关设备、设施的管养除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

1   清扫保洁

1.1   作业时间

1.1.1  普扫

一类区域、二类区域：每日晨6：30时前完成。

三类区域：每日晨7：00时前完成。

1.1.2   保洁

一类区域实行24小时巡回保洁。

二、三类区域实行弹性保洁制度。其中，夏秋两季（5月至10月），保洁时段为每日晨7：00时至晚23：00时；冬春两季（11月至次年4月），保洁时段适当缩减，为每日晨7：00时至22：00时。

商业步行街的保洁时间与商业步行街开放时间相同。

1.2   作业频次

1.2.1   普扫

每日大扫及用降尘软扫帚清理人行道积尘各1次。

1.2.2   保洁

按作业时间全方位、全时段巡回保洁。

1.2.3  其他

道路附属设施，如下水道沉沙井、排水明渠和防蚊闸要定时清理和疏通，沉沙井、排水渠等每月至少清理一次，防蚊闸每天要清理一次。

1.3   作业人员

清扫保洁人员统一着装（工作服上印有所在公司中文标识）、佩带工作牌，按规定上岗作业。

1.4   作业工具

扫地车、大扫把、降尘软扫帚、密闭式撮箕、密闭式三轮车（装运标准桶的简易三轮车）、果皮箱、垃圾收集桶。

1.5   作业标准

路面整洁，无残留污水，排水口清洁、无沙土残积，人行道侧石、道路两侧的果皮箱、灯杆、路牌（指示牌）广告等公共设施无明显污迹、积尘，无破损和乱张贴。具体如下：

（一）路面干净，下水口不堵塞；没有下水口的道路可不冲洗。

（二）桥面的保洁质量与所连接的道路保洁质量标准相同；桥栏杆整洁，无乱贴、乱画；人行天桥桥面保洁质量与一级道路保洁质量标准相同。

（三）车行隧道的路面干净，无积存污水和垃圾；隧道两壁无明显污物；隧道进出口保洁质量与所连接路段保洁质量标准相同。

（四）人行地道的地面保洁质量与所连接的道路保洁质量标准相同,阶梯、扶手干净，两侧墙面无乱贴、乱画。

（五）商业步行街每天至少一次洗刷路面，达到路见本色、无痰迹、无口香糖污迹、无陈积泥沙、余泥、侧角石无污迹、无积沙的要求。

（六）公交站台地面保洁质量与所在道路保洁质量标准相同，站牌及相关设施整洁且无乱贴、乱画。

（七）路旁绿地、绿化隔离带、街道树穴无烟蒂、纸屑、无积存垃圾和人畜粪便，乔灌木修剪齐整并符合相关绿化管养要求，落叶、杂草及时清理。

（八）道路附属设施应保持完好清洁、无污迹、积尘、“牛皮癣”等，下水道沉沙井、排水明渠和防蚊闸要定时清理和疏通，沉沙井、排水渠每月至少清理一次，防蚊闸每天要清理一次。

路面废弃物控制指标

| 区域 | 果皮 (片/1000m2) | 纸屑、塑膜 (片/1000m2) | 烟蒂 (个/1000m2) | 痰迹 (处/1000m2) | 污水(m2/1000m2) | 其他 (处/1000m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | 无 | 无 |
| 二类 | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤8 | ≤0.5 | ≤2 |
| 三类 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤1.5 | ≤6 |

按作业定额配备清扫保洁人员：特殊繁华重点地带清扫保洁作业人员不得少于1.5人/1000平方米，一类街道1.5人/2800平方米，二类街道1.5人/3000平方米。

使用扫路车进行清扫的，扫路车作业时行驶速度不超过10公里/小时；清扫后的路段无果皮、纸屑、塑膜、烟蒂等。扫路车的作业时间应尽量避让交通繁忙时段，合理错峰安排；作业全过程应采取必要的措施避免扬尘。

2   冲洗除尘

2.1   道路冲洗

2.1.1   作业时间

每日凌晨2：30时至凌晨7：00时。

2.1.2   作业频次

一类区域路面每周冲洗不少于两次，人行道每半月冲洗不少于一次；二类区域路面每周冲洗不少于一次，人行道每半月冲洗不少于一次；三类区域路面每半月冲洗不少于一次，人行道每月冲洗不少于1次。

备注：在建工地出入口的冲洗工作由项目施工单位实施，并按照顺德区相关管理规定执行。

2.1.3   作业标准

洒水车辆作业时行驶速度不超过20公里/小时，其作业时间应尽量避让交通繁忙时段，合理错峰安排；冲洗除尘后的路段无积灰积泥。

2.2   道路洒水除尘

2.2.1   作业时间

每日9：00时至17：00时。

2.1.2   作业频次

每日不低于2次。

2.2.3   作业范围

主干道路及中心城区主要街道。

2.2.4   作业标准

洒水车辆作业时行驶速度不超过20公里/小时；洒水除尘后的路段无明显扬尘。

2.3   人行道地砖清洗

2.3.1   作业频次

每周清洗1次。

2.3.2   作业范围

主干道路及中心城区主要街道。

2.3.3   作业标准

采用人工或机械清洗至无积尘、无油渍、污垢。

3   垃圾收集运输

3.1  沿街垃圾收集

沿街垃圾收集是指市民在路上行走（行驶）过程中，将废弃物丢弃至路旁的果皮箱，由环卫工人对果皮箱内的垃圾进行清运。

3.1.1  作业时间

实施巡回保洁收集。垃圾收集时间与该路段保洁时间相同。

3.1.2  作业工具

密闭式三轮车、装运标准桶的简易三轮车。

3.1.3  作业标准

收集过程中无垃圾落地、撒漏、滴漏，无翻拣垃圾现象。任何时段，果皮箱应保持不满不漏。果皮箱及其周边清洁并无损坏，每周清洗不少于2次。

3.1.4  设置标准

道路（有临街商铺的或路宽 13 米以上的）两侧或路口以及各类交通客运设施（含候车站、亭）、公共设施、广场、社会停车场等的出入口附近应设置可回收和不可回收的果皮箱。设置间距应满足以下规定：

1.商业、金融业街道：50-100米；

2.主干路、次干路、有辅道的快速路：100-200米；

3.支路、有人行道的快速路：200-400米。

3.2  上门收集区域

上门收集是指由环卫工人直接到各住户、小区、商铺、企业等垃圾产生源对生活垃圾进行收集。

3.2.1   作业时间：

非物业管理社区收运时段为每日6:45时至8:15时和18:00时至20:30时；物业管理社区和机关、企事业单位、商铺（不含沿街商铺）、工厂等，收运时间段为每日9:00时至11:30时和14:30时至16:00时；沿街商铺由该路段保洁员巡回收运至23:00时。

收集的垃圾统一运至邻近垃圾收集站。

3.2.2   作业工具

密闭人力（电动）三轮车、装运标准桶的简易三轮车、挂斗式垃圾压缩转运车及垃圾收集站配套转运车。

3.2.3    收集作业标准

收集过程中无垃圾落地、撒漏、滴漏，无翻拣垃圾现象。

3.3   集中收集区域

集中收集是指各垃圾产生源将生活垃圾放置到设定的垃圾集中收集点，环卫工人利用垃圾转运车辆将垃圾桶清运至垃圾收集站。

3.3.1   收运器具

垃圾收集设施。各收集点统一用环卫专业收集桶组全面取代现有社区的垃圾池和简易垃圾屋；前端运输方面，一是使用平板车或箱式车将收集点的垃圾桶装运送至垃圾收集站。二是使用挂斗式垃圾压缩转运车或垃圾收集站配套转运车对桶内垃圾进行转运。三是将清洁干净的桶组作替换。

3.3.2   作业频次

每日集中收运不少于2次或根据需要适当增加巡回收运次数。

3.3.3   标准要求

按照作业时间实行定人、定时段、全覆盖收运，垃圾收运次数及作业人员配备满足垃圾产量需要，保证道路两侧无积存垃圾和散装垃圾，无垃圾撒漏，严禁翻拣垃圾，对各垃圾收运点定期清洗、消毒。

桶组收集点及其周边整洁，无散落、存留垃圾和污水。容器无残缺、破损、封闭性好，外体整洁、无油漆脱落。垃圾定时转运，无满溢和散落。收集作业完成后，及时清理场地。蝇、蚊孳生季节定时喷洒消毒和灭蚊蝇药物。

3.3.4    收集点设置标准

定点设置，摆放整齐。收集点的设定，应符合方便居民，不影响市容观瞻、利于垃圾的分类收集和机械化收运作业。收集点的服务半径不宜过70 m。

统一使用专业环卫收集桶，具体容量及定点配套数量视收集点覆盖范围的最高垃圾产生量而定，总容纳量必须满足使用需要，垃圾不得溢出而影响环境。各时段收集点的满载率不得高于80%。

4   环卫设施

4.2   村居垃圾收集站

4.2.1  作业标准

村居垃圾收集站垃圾应日产日清。站内外场地整洁，无撒落垃圾和堆积杂物，无积留污水。室内通风良好，无恶臭，墙壁、窗户无积尘、蛛网，站内建筑外墙清洁，无积灰、污渍。操作平台有防尘防污染扩散及污水处理等设施，无积尘，无撒漏垃圾。垃圾容器周边无撒漏垃圾。蚊蝇孳生季节喷药灭蚊蝇每周2次。每日作业完毕后，必须用高压水枪对站场及周边环境、排水沟渠进行冲洗。与站场连接的道路，冬季必须每周冲洗一次或以上，夏季必须隔日冲洗。

4.2.2  收集站设置要求

收集站必须配置压缩装置，统一选用挂斗式或翻斗式垃圾压缩箱，并与前端收运的标准垃圾桶和清运车辆配套。

收集站的服务半径不宜超过0.8Km。收集站的规模应根据服务区域内规划人口数量产生的垃圾最大月平均日产量确定；设备配置应根据其规模，垃圾车厢容积及日运输车次确定。日清运量不超出10吨的，宜采用单线服务（即只建一条压缩线）；日清运量高于10吨的，宜采用高压缩容量双线或三线服务。大型住宅小区（住户数≧2000户）应配套建设独立的压缩收集站；中小型住宅小区（住户数不足2000户）的应配套设置封闭垃圾房，用于垃圾收集桶组的存放。

收集站的站前区布置应满足垃圾收集小车、垃圾运输车的通行和方便、安全作业的要求，建筑设计和外部装饰应与周围居民住宅、公共建筑物及环境相协调。收集站应设置一定宽度的乔灌木混合绿化带。收集站应配置给排水设施，并在站内划定一定区域用于垃圾收集桶的冲洗。

4.3   生活垃圾作业车辆要求

运输车辆外观整洁，密闭良好，无破损，车辆按技术规定及时维护保养。

4.3.1  三轮车作业标准

干净、整洁、完好无破损、无油漆脱落。车辆在路上行驶过程中，必须密闭遮盖，垃圾不裸露。

4.3.2  机动车作业标准（垃圾压缩箱及配套车辆）

外观整洁，密闭良好，无破损、无油漆脱落，运输过程中无撒漏、滴漏，必须密闭遮盖，垃圾不裸露。

4.3.3  扫路车

外观整洁，密闭良好，无破损、无油漆脱落。车辆各项功能操作正常，性能良好。作业过程中，无二次扬尘。清扫效率应达到95% 以上。

4.3.4  洒水车

外观整洁，密闭良好，无破损、无油漆脱落。车辆作业性能良好。

附件2：

| 北滘镇2018-2021年外围十村居环卫保洁和河涌养护项目（子项 ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月至 年 月季度检查现场记录表 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 扣罚项目及标准 | 分值 | 扣分 |
|  | 道路清扫保洁 | 未按招标文件定额配足作业车辆等设备，或车辆不在承包辖区内正常运作的 | 2 |  |
|  |  | 保洁时段路段保洁人员离岗缺席的 | 2 |  |
|  |  | 未按规定于早上7：00前完成道路清扫及机械冲洗的 | 2 |  |
|  |  | 道路清扫及机械冲洗后，未达到规定的管理标准的 | 2 |  |
|  |  | 手拉车、三轮车、机动车等一切作业车辆损坏，未及时修复，影响作业质量及安全文明作业的 | 3 |  |
|  |  | 未能及时清理撒漏沙石、废弃建筑垃圾、装修垃圾、绿化垃圾等垃圾的 | 2 |  |
|  |  | 未及时清理闲置于路面、街巷、直观可见闲置地的建筑废弃料等影响城市环境的闲置物的 | 2 |  |
|  |  | 道路边角部位、小区与道路等交接位有积存垃圾的 | 2 |  |
|  |  | 路旁绿地、绿化隔离带、行道树穴、渠化岛内积存垃圾和人畜粪便的 | 2 |  |
|  |  | 人行天桥、隧道的阶梯、墙壁、扶手、栏杆等设施应保持整洁，存有污迹、积尘、垃圾的 | 2 |  |
|  |  | 路面交通隔离栏、桥面的栏杆、扶手、栏杆无污渍、积尘，人行地道的阶梯、扶手及道路两侧广告牌、路牌、灯杆、邮筒、读报栏、公交候车亭、雕塑等设施应保持整洁，存有污迹、积尘、垃圾的 | 2 |  |
|  |  | 未及时清理果皮箱导致箱内垃圾满溢或果皮箱周围地面存有抛撒、存留垃圾的 | 2 |  |
|  |  | 果皮箱表面、地面半径2米范围内存有渍垢、污渍的 | 2 |  |
|  |  | 果皮箱未关、锁好门、盖的 | 1 |  |
|  |  | 一类道路的果皮箱未套用环保卫生塑料袋的 | 1 |  |
|  |  | 清扫保洁人员执扫或机械清扫保洁未能控制扬尘，影响周边环境的 | 3 |  |
|  |  | 路面冲洗、洒水作业时未按规定鸣报信号或控制适当水压和行速，对周边环境或人员造成影响，查实有责的 | 3 |  |
|  |  | 清扫保洁的垃圾车、手推车装载运输过程中造成垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏的 | 2 |  |
|  | 乱张贴清理 | 承包辖区内存在乱张贴、乱涂画的 | 2 |  |
|  |  | 乱张贴、乱涂画清理后留有粘贴物、污迹等残留物的 | 2 |  |
|  |  | 未使用适当方法处理乱张贴、乱涂画造成明显痕迹的 | 2 |  |
|  |  | 未及时清理处理乱张贴、乱涂画所产生的垃圾的 | 2 |  |
|  | 公厕管理 | 公厕无设置合符要求的专人管理，或管理人员在规定时间内离岗缺席的 | 3 |  |
|  |  | 公厕保洁不能做到无蝇，无蛆虫，地面无积水、痰迹或者烟头、纸屑等杂物，便器及时冲刷无污垢、杂物、积粪、粪疤、尿碱、蛆虫，墙壁、顶棚、污迹、蛛网和其他污物等 | 2 |  |
|  |  | 门窗、隔断板等整洁，有乱涂乱画，有积灰、污迹、蛛网或者其他污物等 | 2 |  |
|  |  | 未按照规定进行卫生消毒处理。 | 2 |  |
|  |  | 未按照规定的时间、地点和方式倾倒废弃物 | 2 |  |
|  |  | 供水、供电、排水、通风等设备损坏、管道漏水、便器堵塞的 | 2 |  |
|  |  | 洗手台、面镜、门窗、天花板、地面、墙壁、隔断板、便器、开关、手柄、门锁等设施损坏的 | 2 |  |
|  | 垃圾收集与清运 | 未按要求定位整齐摆放垃圾收集容器的 | 1 |  |
|  |  | 垃圾收集容器设置点及楼房垃圾管道的底层垃圾间周围3m内散落垃圾、积留污水、散发恶臭或滋生蚊蝇的 | 3 |  |
|  |  | 垃圾收集容器残缺、破损未及时修复、更换，或外体、构筑物内外墙面有明显积灰、污物的 | 2 |  |
|  |  | 不及时对垃圾收集容器、楼房垃圾管道的底层垃圾间的垃圾进行清运的 | 2 |  |
|  |  | 不按要求定时对垃圾收集站(点)喷洒消毒、灭蚊蝇药物的，可视范围内超过3只苍蝇的 | 2 |  |
|  |  | 不按规定把清扫、收倒的建筑垃圾、绿化垃圾、下水道淤泥等，存放到指定的受纳场内并自行处理的 | 2 |  |
|  |  | 收集作业后生活垃圾未及时直接送至指定的垃圾收集站的 | 2 |  |
|  |  | 垃圾收集容器内的垃圾未及时清除造成满溢和散落，或未定时清洗箱体造成陈迹的 | 2 |  |
|  | 下水井管理 | 沙井的清疏由采购人每月抽沙井进行检查，检查时按沙井的沉积物超过10公分 | 3 |  |
|  |  | 沙井盖损失及损坏时，在1小时内如不做好防护措施的 | 3 |  |
|  |  | 检查井井盖开启之后，未及时采取相应安全措施的 | 3 |  |
|  |  | 发现井盖缺失或损坏后，未及时通知村居委会的 | 3 |  |
|  | 其他 | 作业人员没有穿着按采购人统一审定的图案、颜色及格式制作的工作服（含雨衣），衣冠不整齐的，阴天或夜间作业没有穿着反光衣的 | 2 |  |
|  |  | 作业工具在使用过后不按规定摆放整齐，不妥善保管于工具房内的，垃圾车、手推车、机动车等作业车辆占道摆放，阻碍通行的 | 2 |  |
|  |  | 手拉车、三轮车、机动车等一切作业车辆存在脏乱、锈蚀、车身褪色等现象未进行翻新的，或未统一设置反光标志和投诉电话及使用采购人统一审定的图案、颜色及设置格式的 | 2 |  |
|  |  | 作业时间内，有2名或以上人员聚堆闲聊、瞌睡及从事其它与作业无关事项的 | 1 |  |
|  |  | 中标人未按规定建立完善的防汛防台及应急管理制度、节假日值班制度，及配备足够的技术管理人员和作业人员的 | 2 |  |
|  |  | 作业人员裸露存放垃圾或以焚烧垃圾、将垃圾扫入或倒入排水井、河道、路面、绿地及待建地等其他形式不按规定及时收运处理垃圾的 | 3 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |
| 检查人意见： |  |  |  |  |
| 签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 被检查人意见： |  |  |  |  |
| 项目经理签名： 公司盖章（公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件3：

| 北滘镇2018-2021年外围十村居环卫保洁和河涌养护项目（子项 ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月至 年 月社会监督评分表 |  |  |  |  |
| 序号 | 监督内容 | 总分值 | 扣分 | 投诉日期 |
| 一 | 清扫保洁工作落实情况 |  |  |  |
| 101 | 有投诉反映管理区域内清扫保洁工作有遗漏和不及时情况，卫生状况较差，经查证属实的。 | 5 |  |  |
| 102 | 须于环卫人员工作服、垃圾收集车辆公示管理单位名称、服务范围、监督电话、负责人等资料，方便群众参与监督 | 2 |  |  |
| 二 | 环卫工作人员工作态度 |  |  |  |
| 201 | 市民投诉环卫工作人员不听劝导，工作态度差，经查核实的。 | 5 |  |  |
| 三 | 反映投诉果皮箱无及时维护 |  |  |  |
| 301 | 有投诉果皮箱等市政设施无及时维护和清洗，经查证属实的。 | 5 |  |  |
| 四 | 下水道无清疏，有淤塞 |  |  |  |
| 401 | 投诉下水井无清疏，致下水道堵塞外溢，经查属实的。 | 5 |  |  |
| 五 | 下水道井盖维护不及时 |  |  |  |
| 501 | 投诉下水道井盖损坏或被盗后，无及时通知村居委会跟进的。 | 3 |  |  |
| 六 | 消除卫生死角 |  |  |  |
| 601 | 投诉有卫生死角、待建地、坑洼积水、下水道等卫生死角无清理情况，经查属实的。 | 5 |  |  |
| 七 | 垃圾收集、中转运输不及时 |  |  |  |
| 701 | 投诉垃圾收集、中转运输不及时，造成挠民和污染环境的经查属实的。 | 5 |  |  |
| 八 | 文明施工作业 |  |  |  |
| 801 | 反映有作业期间将垃圾收集车乱停放，妨碍交通的，经查属实。 | 2 |  |  |
| 九 | 清扫保洁质量和效果 |  |  |  |
| 901 | 投诉清扫保洁质量有所下降，欠缺工作积极性的。 | 3 |  |  |
| 十 | 改善落实情况及其他 |  |  |  |
| 1001 | 一季度内投诉情况类同、相同地点的环卫清扫保洁工作中存在不良现象的，经查属实的。 | 5 |  |  |
| 1002 | 行业检查和执法日常检查中存在的环卫管理问题的 | 5 |  |  |
| 合计: |  | 50 |  |  |
| 存在问题与建议： |  |  |  |  |
| 接受考核单位人员签名： |  |  |  |  |
| 发包方确认签名： |  |  |  |  |

四、商务要求

- 报价要求：投标报价为全包价，以人民币为结算单位，包括全部所需要的全部工作人员费用、社保费、办公费、保险费、清洁费、工具费、安全文明生产装备费、材料费、机械设备费、人为破坏防损费、固定资产折旧费、垃圾外运费及处理费、其它业务和管理费、利润、税金合同实施过程中应预见和不可预见费用。

- 服务期

| 序号 内容 | 子项A | 子项B | 子项C | 子项D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路卫生保洁 | 36个月 | 36个月 | 36个月 | 36个月 |
| 主干河涌养护 | - | 32.5个月 | 32.5个月 | 32.5个月 |
| 内河涌养护 | 36个月 | 36个月 | 36个月 | 36个月 |

- 备注：（1）道路卫生保洁以及内河涌养护服务期的36个月，从签订合同之日起计算。

- （2）主干河涌养护服务期的32.5个月，从2018年7月16日起计算。

- 履约保证金：中标人按中标总金额的5%缴纳；中标人须在合同签订后10个工作日内，通过银行转账的形式转入采购人账户（账户名称：佛山市顺德区环境运输和城市管理局北滘分局，账号：04618800143410， 开户银行：顺德农村商业银行北滘支行）。否则，视作拒绝履行合同义务。中标人提供满意服务至服务期满后15个工作日内一次性无息退还。如在合同期内，中标人自行停止合约或违反合同有关规定被采购人终止合约的，采购人有权不予退还中标人全部履约保证金。如中标人在服务期间，给采购人造成的损失超过保证金数额的，必须对超出部分予以赔偿。

- 付款方式：采购人按季度支付费用，即采购人在每季度末进行质量大检查，减去当季度的相关罚款（若有），在下一季度的第一个月前十五天内支付上季度的服务费。中标人须开具有效发票和员工工资支付银行流水账单到采购人处办理相关财务手续；如无提供完整资料，采购人将不会支付相应服务费。

以上采购项目商务要求均为实质性商务条款，即等同于带“★”不可负偏离的关键性要求。投标人如不响应，将导致投标无效。投标人可在此基础上作出优惠承诺和具体实施安排，以提高其投标的竞争力。

五、评审方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

（一）评标方法

- 本次评标采用综合评分法，即评标委员会按照子项A→B→C→D的评审顺序推荐投标文件满足招标文件全部实质性要求，且未成为其他子项中标候选人的投标人中，综合评分得分最高的投标人为中标候选人。已成为一子项中标候选人的投标人，不影响在其他子项的投标有效性。

- 评标委员会的评标依据全部集中于投标文件以及投标人提供的产品说明资料，任何投标文件以外的信息或资料在未经评标委员会核实前均不能作为评标的依据。

（二）评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

- 符合性检查：出现下列情况之一，该投标文件将确定为无效投标。

- 投标人未按招标文件投标邀请函的规定提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

- 投标文件制作不符合招标文件要求；

- 投标文件对招标文件的实质性技术与商务条款（即标注“★”号条款）产生偏离的；

- 投标方案非唯一确定；

- 招标文件规定的其他无效标情况；

- 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

- 比较与评价

- 评分权重

| 项目 | 商务 | 技术 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15分 | 55分 | 30分 |

- 商务评分内容及具体评分标准：

商务评分内容及具体评分标准

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业荣誉 | 投标人被评为2014或以后年度守合同重信用的企业，每年度得1分，本项最高得3分。 备注：须提供工商或市场监管部门颁发的相关证书复印件方能得分，否则不得分。 | 3分 |
| 2 | 管理体系认证 | 投标人具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和环境管理体系认证的，每项认证得1分。本项最高得3分。 备注：须提供相关证书复印件方能得分。 | 3分 |
| 3 | 同类业绩 | 投标人2015年1月1日至投标截止时间前（以合同签订日期为准），承接合同期不少于1年的保洁类项目： 单项业绩年服务金额; 业绩得分. 100万元（含）-400万元; 1. 400万元或以上; 2. 备注： 1）保洁类服务内容是指对市政道路或公园进行地面保洁。市政道路包括：国省道、城市主干路、次干路、支路等道路，不包含学校、小区、工厂内的道路以及堤围路等。 2）不接受合同承包方为联合体的业绩。 3）本项评分只计算投标文件业绩情况表中顺序前5的项目业绩，累计最高得9分。 4）“年服务金额”指12个月的服务费金额，如合同总金额为300万元，服务期限为15个月，则年服务金额为300÷15×12=240万元。 5）须提供中标通知书、合同（主要内容）、业主单位出具的服务评价证明（或验收报告）（须为正面评价）的复印件，以上三项资料均须提供方能得分。 | 9分 |

- 技术评分内容及具体评分标准：

技术评分内容及具体评分标准

| 序号 | 评分内容 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟投入本项目的设备 | 环卫机械设备 | 1、道路高压冲（清）洗车（核定载质量为5吨或以上）：投标人必须投入道路高压冲（清）洗车1辆，如投标人自有车辆的，得6分；如投标人承诺中标后购买车辆的，得3分。本项最多计算一辆道路高压冲（清）洗车，最高得6分。 2、扫路车（核定载质量为3吨或以上）：投标人必须投入扫路车1辆，如投标人自有车辆的，得6分/辆，最高得6分；如投标人承诺中标后购买车辆的，得3分/辆，最高得3分。本项最多计算一辆扫路车，最高得6分。 3、垃圾压缩车（核定载质量为3吨或以上）：投标人必须投入垃圾压缩车2辆，如投标人自有车辆的，得3分/辆，最高得6分；如投标人承诺中标后购买车辆的，得1.5分/辆，最高得3分；本项最多计算两辆垃圾压缩车，最高得6分。 备注： 1）合计数量少于规定数量的，本项评分不得分； 2）投入自有车辆（包含投标人下属分公司的车辆），须提供车辆行驶证复印件，否则不得分。 | 18分 |
|  |  | 农用车 | 农用车（核定载质量为1.25吨或以上）：投标人必须投入农用车2辆，如投标人自有车辆的，得3分/辆，最高得6分；如投标人承诺中标后购买车辆的，得1.5分/辆，最高得3分。本项最多计算两辆农用车，最高得6分。 备注： 1）合计数量少于规定数量的，本项评分不得分； 2）投入自有车辆（包含投标人下属分公司的车辆），须提供车辆行驶证复印件，否则不得分。 | 6分 |
|  |  | 新增设备 | 在满足招标文件最低配置要求基础上，承诺增加投入设备： 1、新增投入一辆道路高压冲（清）洗车（核定载质量为5吨或以上），如新增车辆属于投标人自有车辆的得4分；如投标人承诺中标后购买的，得2分。本项最多计算一辆道路高压冲（清）洗车，最高得4分。 2、新增投入一辆垃圾压缩车（核定载质量为3吨或以上），如新增投入车辆属于投标人自有车辆的得4分；如投标人承诺中标后购买的，得2分。本项最多计算一辆垃圾压缩车，最高得4分。 备注：投入自有车辆（包含投标人下属分公司的车辆），须提供车辆行驶证复印件，否则不得分。 | 8分 |
| 2 | 拟投入本项目的人员 | 项目经理具有省级或以上部门、行业协会颁发的环卫类经理（负责人）证书的，得5分；其他情况不得分。本项最高得5分。 须提供人员证书及其2017年9月至2018年2月（6个月）在投标人单位参保的社保证明资料复印件方能得分。 |  | 5分 |
| 3 | 服务方案综合评价 | 根据投标人的安全管理方案：主要包括正常营运及服务作业时和发生事故时的组织和安全防护措施进行横向比较。 （1）优：安全管理方案科学、合理，操作性强，得3分； （2）良：安全管理方案较科学、基本合理，操作性较强，得2分； （3）一般：安全管理方案针对性不强，操作性相对较差，得1分。 不提供不得分，本项最高得分3分。 |  | 3分 |
|  |  | 根据投标人重大或突发事件应急服务保障措施、应急服务响应时间、应急设备保障、重大或突发事件的人员配合、控制失误及其他相关服务等方案的系统性、完整性、可操作性（如迎接重大活动检查、临时性、阶段性工作及突发应急事件）进行横向比较。 （1）优：应急服务方案系统、完整、可操作性强，得3分； （2）良：应急服务方案较系统，基本完整、可操作性较强，得2分； （3）一般：应急服务方案针对性不强、可操作性相对较差，得1分。 不提供不得分，本项最高得分3分。 |  | 3分 |
|  |  | 根据投标人的服务保障措施：投标人对本项目服务所能提供的便捷性、优越性和保障性进行横向比较。 （1）优：服务保障措施完善，可操作性强，得3分； （2）良：服务保障措施基本完善，可操作性较强，得2分； （3）一般：服务保障措施针对性不强，可操作性相对较差，得1分。 不提供不得分，本项最高得分3分。 |  | 3分 |
|  |  | 根据投标人对本项目提供的整体管理措施及具体实施服务方案、质量监督保证措施等方案进行综合横向比较。 （1）优：整体管理措施及具体方案完善，可操作性强，得3分； （2）良：整体管理措施及具体方案基本完善，可操作性较强，得2分； （3）一般：整体管理措施及具体方案针对性不强，可操作性相对较差，得1分。 不提供不得分，本项最高得分3分。 |  | 3分 |
| 4 | 管理能力综合评价 | 根据投标人管理组织架构设置（提供针对本项目的管理组织结构及人员分工安排）进行横向比较。 （1）优：管理组织架构设置完善、合理，得3分； （2）良：管理组织架构设置较完善，基本合理，得2分； （3）一般：管理组织架构设置针对性不强，得1分。 不提供不得分，本项最高得分3分。 |  | 3分 |
|  |  | 根据投标人完善的管理制度（提供针对本项目的管理（日常、奖罚等）制度）进行横向比较。 （1）优：管理制度科学、合理，得3分； （2）良：管理制度较科学，基本合理，得2分； （3）一般：管理制度针对性不强，得1分。 不提供不得分，本项最高得分3分。 |  | 3分 |

（4）价格评估：

- 如投标人报价文件所投产品或服务与技术文件的内容不一致，要求在原报价不变的前提下，按技术文件所投产品或服务的内容对报价文件进行修正；如投标人不接受相应修正，其投标将被确定为无效投标。

- 投标报价中多报的不予减免。出现漏报的投标单位，要求在原投标报价不变的前提下，增加漏报的项目；如投标人不接受相应修正，则确定为无效投标。

- 投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将确定为无效投标。

- 各子项的投标总金额超过本项目采购预算将确定为无效投标。

- 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格作为评审价格。即：评审价格＝核实价格－小微企业产品核实价格×6%。予以价格扣除的投标人必须同时符合以下条件：（1）投标人为符合工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）划分标准的小型或微型企业；（2）提供投标人本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业制造的货物。（3）投标人必须按格式（附后）提供《中小企业声明函》。

- 报价评分公式：

- 经报价评审的最低报价得30分；

② 其他经报价评审的报价得分＝（经报价评审的最低报价/该投标人经报价评审的报价）×30。

（5）综合比较与评价：

1）各投标人的商务评分取所有评委打分的算术平均值得到该投标人的商务汇总得分。

2）各投标人的技术评分取所有评委打分的算术平均值得到该投标人的技术汇总得分。

3）报价得分：按报价评分公式计算。

4）总得分=技术得分+商务得分+报价得分。

- 推荐中标候选供应商名单

（1）评标委员按照子项A→B→C→D的评审顺序推荐投标文件满足招标文件全部实质性要求，且未成为其他子项中标候选人的投标人中，综合评分得分最高的投标人为中标候选人。已成为一子项中标候选人的投标人，不影响在其他子项的投标有效性。

（2）若出现综合得分相同的情况，则投标报价较低者优先；若投标报价亦相同，则技术得分较高者优先。